# ÉNONCÉ DE PROJET DE SESSION

## INF1763 - Techniques et outils professionnels de développement logiciel

Session : Automne 2025
Pondération : 40% de la note finale
Durée : 15 semaines (septembre à décembre)
Équipes : 5 étudiants

## 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

### 1.1 Contexte professionnel

Dans l'industrie du développement logiciel moderne, la maîtrise des outils DevOps et des méthodologies agiles est devenue essentielle. Ce projet de session vous permettra d'expérimenter concrètement un environnement de développement professionnel en appliquant l'ensemble des techniques et outils vus en cours.

### 1.2 Objectifs d'apprentissage

À travers ce projet, vous développerez les compétences suivantes :

Méthodologies agiles :

- Planifier et gérer un projet selon les principes Scrum ou Kanban

- Organiser le travail en sprints avec user stories et estimations

- Conduire les cérémonies agiles (stand-ups, sprint reviews, rétrospectives)

- Adapter la méthodologie aux contraintes de l'équipe

Outils de développement collaboratif :

- Maîtriser Git pour le contrôle de version en équipe

- Effectuer des revues de code et gérer les branches

- Utiliser les outils de gestion de projet (GitHub Projects, Jira, Trello)

- Documenter efficacement le code et l'architecture

Pratiques DevOps :

- Automatiser les builds et la gestion des dépendances

- Containeriser une application avec Docker

- Mettre en place un pipeline CI/CD complet

- Implémenter des tests automatisés à tous les niveaux

- Déployer et monitorer une application en production

Qualité logicielle :

- Appliquer les principes du clean code et du refactoring

- Maintenir une couverture de tests élevée

- Utiliser des outils d'analyse statique de code

- Gérer la dette technique

## 2. DESCRIPTION DU PROJET

### 2.1 Nature du projet

Vous devez développer une application web complète en équipe en appliquant rigoureusement les méthodologies agiles et en utilisant l'ensemble des outils DevOps enseignés. Le projet doit démontrer votre capacité à livrer un logiciel de qualité professionnelle dans un environnement collaboratif.

### 2.2 Choix du sujet

Vous pouvez choisir parmi les 6 projets proposés ou proposer votre propre sujet (sous réserve d'approbation). Le projet doit :

- Être suffisamment complexe pour justifier une architecture multi-tiers

- Permettre l'implémentation de toutes les exigences techniques

- Présenter des défis techniques stimulants

- Avoir une utilité réelle et démontrable

Projets suggérés :

- TaskFlow - Plateforme de gestion de tâches collaborative

- ShopEasy - Système de e-commerce simplifié

- KnowledgeHub - Plateforme de partage de connaissances

- FitTracker - Application de suivi fitness

- BookingSystem - Système de réservation

- QuizMaster - Plateforme de quiz et évaluations

### 2.3 Contraintes techniques obligatoires

Architecture :

- Application web avec frontend et backend séparés

- Base de données relationnelle ou NoSQL selon les besoins

- API REST ou GraphQL pour la communication

- Interface utilisateur responsive et moderne

Stack technologique :

- Frontend : React, Vue.js, Angular ou équivalent moderne

- Backend : Spring Boot, Node.js, Django, Laravel ou équivalent

- Base de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB selon le contexte

- Containerisation : Docker obligatoire

## 3. ATTENTES ET EXIGENCES

### 3.1 Méthodologie agile (OBLIGATOIRE)

Mise en œuvre de Scrum ou Kanban :

- Définir et maintenir un product backlog avec user stories

- Organiser le travail en sprints de 2-3 semaines

- Tenir des daily stand-ups (documentés)

- Effectuer des sprint reviews et rétrospectives

- Utiliser un outil de gestion de projet (GitHub Projects, Jira, Trello)

Rôles et responsabilités :

- Désigner un Product Owner et un Scrum Master (rotation possible)

- Définir clairement les responsabilités de chaque membre

- Maintenir une communication régulière et transparente

Documentation agile :

- User stories avec critères d'acceptation

- Burndown charts et métriques de vélocité

- Comptes-rendus des cérémonies agiles

- Rétrospectives avec actions d'amélioration

### 3.2 Contrôle de version et collaboration (OBLIGATOIRE)

Utilisation de Git :

- Repository Git hébergé sur GitHub ou GitLab

- Workflow avec branches (feature branches, develop, main)

- Commits atomiques avec messages descriptifs

- Historique Git propre et lisible

Revues de code :

- Toutes les fonctionnalités passent par des Pull/Merge Requests

- Revues de code obligatoires avant fusion

- Commentaires constructifs et résolution des discussions

- Respect des standards de codage définis par l'équipe

Gestion des issues :

- Traçabilité entre issues, commits et PR

- Labels et milestones pour l'organisation

- Documentation des bugs et leur résolution

### 3.3 Qualité du code (OBLIGATOIRE)

Standards de développement :

- Respect des conventions de nommage et de style

- Code commenté et auto-documenté

- Principes SOLID et design patterns appropriés

- Refactoring régulier pour maintenir la qualité

Tests automatisés :

- Tests unitaires : Couverture minimale de 70%

- Tests d'intégration : API et base de données

- Tests fonctionnels : Parcours utilisateur critiques

- Tests E2E : Au moins les fonctionnalités principales

Outils de qualité :

- Linting automatique (ESLint, Pylint, Checkstyle)

- Analyse statique de code (SonarQube recommandé)

- Mesure de la couverture de tests

- Documentation automatique du code

### 3.4 Infrastructure et déploiement (OBLIGATOIRE)

Containerisation :

- Application entièrement containerisée avec Docker

- Docker Compose pour l'orchestration locale

- Images optimisées et sécurisées

- Variables d'environnement pour la configuration

Pipeline CI/CD :

- Build automatique à chaque commit

- Exécution automatique des tests

- Déploiement automatique en environnement de staging

- Notifications d'échec/succès

Déploiement :

- Application déployée et accessible publiquement

- Environnements séparés (développement, staging, production)

- Scripts de déploiement automatisés

- Monitoring basique (health checks, logs)

## 4. LIVRABLES DÉTAILLÉS

### 4.1 Code source et documentation technique

Repository Git complet :

- Code source de l'application (frontend + backend)

- Fichiers de configuration (Docker, CI/CD, environnements)

- Scripts de déploiement et d'installation

- Historique Git propre avec branches organisées

Documentation technique obligatoire :

- README.md principal : Vue d'ensemble, installation, utilisation

- Architecture.md : Diagrammes et description de l'architecture

- API.md : Documentation complète de l'API (Swagger/OpenAPI)

- Deployment.md : Guide de déploiement et configuration

- Contributing.md : Standards de développement et workflow

Diagrammes techniques :

- Architecture générale du système

- Modèle de données (ERD ou schéma NoSQL)

- Diagrammes de séquence pour les processus critiques

- Infrastructure et déploiement

### 4.2 Application fonctionnelle

Fonctionnalités implémentées :

- Toutes les fonctionnalités du MVP définies

- Interface utilisateur complète et responsive

- Gestion des erreurs et cas limites

- Performance acceptable (temps de réponse < 2s)

Qualité utilisateur :

- Interface intuitive et ergonomique

- Accessibilité de base respectée

- Compatibilité multi-navigateurs

- Responsive design pour mobile/tablette

### 4.3 Infrastructure DevOps

Pipeline CI/CD opérationnel :

- Configuration complète (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins)

- Stages : build, test, quality gate, deploy

- Artefacts générés et versionnés

- Notifications et rapports automatiques

Environnements de déploiement :

- Application déployée et accessible via URL publique

- Base de données configurée et peuplée

- Monitoring basique en place

- Logs centralisés et consultables

Containerisation complète :

- Dockerfiles optimisés pour chaque service

- Docker Compose pour l'environnement complet

- Images publiées sur un registry (Docker Hub, GitLab Registry)

- Configuration par variables d'environnement

### 4.4 Tests et qualité

Suite de tests complète :

- Tests unitaires avec couverture ≥ 70%

- Tests d'intégration pour l'API

- Tests E2E pour les parcours critiques

- Rapports de tests automatiques

Métriques de qualité :

- Analyse statique de code (SonarQube ou équivalent)

- Métriques de complexité et maintenabilité

- Détection des code smells et vulnérabilités

- Évolution de la dette technique

### 4.5 Documentation agile et gestion de projet

Artefacts Scrum/Kanban :

- Product backlog complet avec user stories

- Sprint backlogs et planifications

- Burndown charts et métriques de vélocité

- Comptes-rendus des cérémonies agiles

Rétrospectives et amélioration continue :

- Rétrospectives de chaque sprint documentées

- Actions d'amélioration identifiées et suivies

- Évolution de la méthodologie et des pratiques

- Leçons apprises et bonnes pratiques

## 5. MODALITÉS D'ÉVALUATION

### 5.1 Répartition de l'évaluation (40% de la note finale)

| Composante | Pondération | Description |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnalités et qualité produit | 25% | Application fonctionnelle, UX/UI, robustesse |
| Qualité technique et architecture | 30% | Code, architecture, bonnes pratiques |
| DevOps et infrastructure | 25% | CI/CD, tests, déploiement, monitoring |
| Méthodologie agile et collaboration | 20% | Scrum/Kanban, Git workflow, travail d'équipe |

### 5.2 Critères d'évaluation détaillés

#### 5.2.1 Fonctionnalités et qualité produit (25%)

Complétude fonctionnelle (40%) :

- Toutes les fonctionnalités du MVP sont implémentées

- Fonctionnalités avancées ou innovantes (bonus)

- Gestion appropriée des cas d'erreur

- Performance et temps de réponse acceptables

Expérience utilisateur (35%) :

- Interface intuitive et ergonomique

- Design cohérent et professionnel

- Responsive design fonctionnel

- Accessibilité de base respectée

Robustesse et fiabilité (25%) :

- Application stable sans bugs critiques

- Gestion des erreurs utilisateur

- Validation des données côté client et serveur

- Sécurité de base implémentée

#### 5.2.2 Qualité technique et architecture (30%)

Architecture logicielle (35%) :

- Séparation claire des responsabilités

- Design patterns appropriés

- Modularité et réutilisabilité

- Scalabilité de l'architecture

Qualité du code (40%) :

- Lisibilité et maintenabilité

- Respect des conventions et standards

- Commentaires et documentation inline

- Absence de code dupliqué

Gestion des données (25%) :

- Modèle de données cohérent

- Requêtes optimisées

- Migrations et versioning

- Sauvegarde et intégrité

#### 5.2.3 DevOps et infrastructure (25%)

Pipeline CI/CD (40%) :

- Pipeline complet et fonctionnel

- Automatisation des builds et tests

- Déploiement automatique

- Gestion des échecs et rollbacks

Tests automatisés (35%) :

- Couverture de tests ≥ 70%

- Types de tests appropriés

- Tests intégrés au pipeline

- Qualité et pertinence des tests

Containerisation et déploiement (25%) :

- Dockerfiles optimisés

- Application déployée et accessible

- Configuration par environnement

- Monitoring et logs

#### 5.2.4 Méthodologie agile et collaboration (20%)

Pratiques agiles (45%) :

- Mise en œuvre effective de Scrum/Kanban

- Cérémonies agiles documentées

- User stories et backlog bien gérés

- Amélioration continue démontrée

Collaboration Git (35%) :

- Workflow Git professionnel

- Revues de code systématiques

- Historique propre et traçable

- Gestion des branches appropriée

Travail d'équipe (20%) :

- Répartition équitable du travail

- Communication efficace

- Résolution de conflits

- Entraide et partage de connaissances

### 5.3 Grille de notation

Échelle d'évaluation :

- Excellent (90-100%) : Dépasse les attentes, qualité professionnelle

- Très bien (80-89%) : Répond pleinement aux exigences avec qualité

- Bien (70-79%) : Répond aux exigences de base avec quelques lacunes

- Satisfaisant (60-69%) : Répond partiellement aux exigences

- Insuffisant (0-59%) : Ne répond pas aux exigences minimales

### 5.4 Évaluations intermédiaires

Jalons d'évaluation :

- Semaine 7 : Évaluation intermédiaire (feedback, pas de note)

  - Architecture et setup initial

  - Méthodologie agile en place

  - Premiers développements

- Semaine 12 : Pré-soutenance (feedback formatif)

  - Fonctionnalités principales implémentées

  - Pipeline CI/CD opérationnel

  - Préparation de la soutenance finale

### 5.5 Soutenance finale

Format de présentation (15 minutes + 5 minutes questions) :

Critères de présentation :

- Clarté et structure de la présentation

- Démonstration technique convaincante

- Maîtrise des concepts et outils

- Capacité à répondre aux questions techniques

- Réflexion critique sur le projet

## 6. ÉCHÉANCIER ET JALONS

### 6.1 Planning général

| Semaine | Période | Jalons et livrables |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 03-10 sept | Formation des équipes, choix du projet, setup initial |
| 3-4 | 17-24 sept | Architecture, user stories, environnement de développement |
| 5-6 | 01-08 oct | Développement Sprint 1, mise en place CI/CD |
| 7 | 15 oct | ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE |
| 8-9 | 22 oct-29 0ct | Développement Sprint 2, tests automatisés |
| 10-11 | 05-12 nov | Développement Sprint 3, déploiement |
| 12 | 19 nov | PRÉ-SOUTENANCE (feedback formatif) |
| 13 | 16 nov | Finalisation, documentation, préparation soutenance |
| 14 | 03 déc | SOUTENANCES FINALES |
| 15 | 10 déc | Soutenances finales (suite), remise finale |

### 6.2 Livrables par jalon

Semaine 7 - Évaluation intermédiaire :

- Repository Git avec code initial

- Architecture documentée

- User stories et backlog

- Environnement de développement opérationnel

- Première version de l'application

Semaine 12 - Pré-soutenance :

- Application fonctionnelle avec fonctionnalités principales

- Pipeline CI/CD opérationnel

- Tests automatisés en place

- Documentation technique à jour

Semaine 14-15 - Livraison finale :

- Application complète et déployée

- Documentation complète

- Présentation finale

- Réflexion post-projet

## 7. RESSOURCES ET SUPPORT

### 7.1 Outils mis à disposition

Plateformes de développement :

- Comptes GitHub/GitLab Education avec fonctionnalités avancées

- Déploiement sur Render

- Licences JetBrains (IntelliJ IDEA, WebStorm) pour les étudiants

- Accès à SonarQube pour l'analyse de code

Outils de gestion de projet :

- Jira avec licences étudiantes

- Confluence pour la documentation

- Slack/Discord pour la communication d'équipe

### 7.2 Encadrement et support

Supervision hebdomadaire :

- Rencontres d'équipe obligatoires (30 min/semaine)

- Revues de code avec le professeur

- Support technique pour les blocages

- Conseils méthodologiques et architecturaux

Ressources d'apprentissage :

- Tutoriels et guides spécifiques aux technologies choisies

- Exemples de projets et bonnes pratiques

- Documentation technique et références

- Webinaires et sessions de formation

Communication :

- Canal Discord/Slack dédié au cours

- Forum de questions-réponses

- Heures de bureau étendues

- Support par email pour les urgences

### 7.3 Templates et boilerplates

Code de démarrage :

- Templates d'application pour chaque stack technologique

- Configurations Docker et Docker Compose

- Pipelines CI/CD de base

- Structures de tests automatisés

Documentation :

- Templates de README et documentation technique

- Modèles de user stories et critères d'acceptation

- Formats de rapports et rétrospectives

- Checklist de qualité et bonnes pratiques

## 8. RÈGLES ET CONTRAINTES

### 8.1 Composition des équipes

Formation des équipes :

- Équipes de 3 à 4 étudiants maximum

- Formation libre mais équilibrée en compétences

- Changement d'équipe interdit après la semaine 2

- Gestion des conflits avec médiation du professeur

Responsabilités individuelles :

- Contribution équitable de chaque membre

- Rotation des rôles (Product Owner, Scrum Master)

- Évaluation par les pairs en fin de projet

- Pénalités pour non-participation

### 8.2 Propriété intellectuelle et éthique

Code source :

- Tout le code doit être original ou correctement attribué

- Utilisation de bibliothèques open source autorisée et encouragée

- Documentation des sources et inspirations

- Licence open source recommandée pour le projet

Collaboration et plagiat :

- Collaboration entre équipes autorisée pour l'entraide

- Partage de code entre équipes strictement interdit

- Utilisation d'IA (ChatGPT, Copilot) autorisée mais documentée

- Sanctions sévères pour plagiat ou tricherie

### 8.3 Contraintes techniques

Limitations :

- Budget cloud limité (crédits étudiants)

- Pas d'intégration de paiement réel

- Données personnelles fictives uniquement

- Respect des bonnes pratiques de sécurité

Obligations :

- Code hébergé sur repository public ou privé accessible

- Application déployée et accessible pendant l'évaluation

- Sauvegarde régulière du travail

- Respect des délais de livraison

## 9. CRITÈRES DE RÉUSSITE

### 9.1 Seuil minimal de réussite

Pour obtenir la note de passage (60%), le projet doit :

- Présenter une application fonctionnelle avec les fonctionnalités de base

- Démontrer l'utilisation effective des outils DevOps obligatoires

- Respecter les pratiques agiles documentées

- Être livré dans les délais avec documentation minimale

### 9.2 Excellence et innovation

Les projets exceptionnels (90%+) se distinguent par :

- Innovation technique ou fonctionnelle

- Qualité professionnelle du code et de l'architecture

- Automatisation avancée et monitoring complet

- Réflexion critique approfondie sur les apprentissages

### 9.3 Récupération et rattrapage

En cas de difficultés :

- Signalement précoce des problèmes encouragé

- Plan de rattrapage personnalisé possible

- Extension de délai exceptionnelle sur justification

- Évaluation adaptée selon les circonstances

## 10. CONCLUSION

Ce projet de session représente l'aboutissement de votre apprentissage des techniques et outils professionnels de développement logiciel. Il vous prépare directement aux exigences du marché du travail en vous faisant vivre une expérience complète de développement en équipe.

Objectifs de formation :

- Maîtriser les outils DevOps essentiels de l'industrie

- Développer l'autonomie et l'esprit critique

- Renforcer les compétences de collaboration et communication

- Préparer l'insertion professionnelle

Conseils pour la réussite :

- Commencez tôt et planifiez soigneusement

- Communiquez régulièrement avec votre équipe et le professeur

- N'hésitez pas à demander de l'aide en cas de blocage

- Documentez votre travail au fur et à mesure

- Prenez du recul sur vos apprentissages

Contact :

- Professeur : [Nom du professeur]

- Email : [email@uqo.ca]

- Heures de bureau : [Horaires]

- Discord/Slack : [Lien du serveur]

Bonne chance dans votre projet ! Cette expérience vous donnera les clés pour exceller dans votre future carrière en développement logiciel.

Version : 1.0
Date : Septembre 2024
Dernière mise à jour : [Date]